|  | Computer Vision ¦ Deep Learning ¦ AI Solutions Github: https://github.com/TruongTanNghia Hotline: 0862554248 |
| --- | --- |

AIHOCLAPTRINH

Computer vision

BÁO GIÁ DỰ ÁN

| Số báo giá | BG-04 | Ngày lập | 08/03/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Khách hàng |  | Người liên hệ | Trương Tấn Nghĩa |
| Dự án | Hệ thống Voice Translate AI đa ngôn ngữ theo thời gian thực | Hiệu lực báo giá | 07 ngày |
| Người phụ trách |  | Thuế VAT | Chưa bao gồm |

Kính gửi: Quý khách hàng

Căn cứ nhu cầu triển khai giải pháp AI của Quý khách hàng, AIHOCLAPTRINH trân trọng gửi bảng báo giá cho phạm vi đề xuất.

1. Mô tả nhu cầu

Khách hàng yêu cầu phát triển hệ thống dịch giọng nói theo thời gian thực với giao diện web, ban đầu tập trung cho cặp ngôn ngữ Tiếng Trung ↔ Tiếng Việt. Hệ thống cho phép người dùng nhấn ghi âm, nhận diện giọng nói đầu vào, hiển thị văn bản gốc và bản dịch theo thời gian thực.

Trong quá trình triển khai, phạm vi dự án được mở rộng thêm các chức năng:

- Bổ sung dashboard quản trị.

- Bổ sung phân quyền người dùng.

- Bổ sung đăng nhập hệ thống.

- Bổ sung chức năng tự động phát hiện ngôn ngữ đang nói.

- Mở rộng theo hướng đa ngôn ngữ, tức người Việt nói có thể dịch sang tiếng Trung, người Trung nói có thể dịch sang tiếng Việt, và hệ thống xử lý linh hoạt theo ngôn ngữ đầu vào.

2. Phạm vi thực hiện

- Xây dựng giao diện web cho hệ thống Voice Translate

- Xử lý ghi âm và nhận giọng nói theo thời gian thực

- Hiển thị song song văn bản gốc và bản dịch

- Lưu lịch sử dịch cơ bản trên giao diện

- Xây dựng dashboard quản trị

- Xây dựng chức năng đăng nhập

- Xây dựng phân quyền người dùng

- Bổ sung logic tự động phát hiện ngôn ngữ đầu vào

- Mở rộng cấu trúc hệ thống theo hướng hỗ trợ đa ngôn ngữ

- Kiểm thử, hiệu chỉnh và bàn giao source code

3. Bảng báo giá chi tiết (sau điều chỉnh)

| STT | Hạng mục | Mô tả phạm vi | Độ phức tạp | Số công (MD) | Đơn giá / MD (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng giao diện web Voice Translate | Giao diện ghi âm, hiển thị văn bản gốc, bản dịch, lịch sử dịch | Trung bình | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 2 | Tích hợp nhận giọng nói và dịch thời gian thực | Ghi âm, speech-to-text, xử lý dịch, đồng bộ kết quả realtime | Phức tạp | 4 | 750.000 | 3.000.000 |
| 3 | Hoàn thiện chức năng dịch Trung ↔ Việt | Tối ưu luồng dịch 2 chiều, hiển thị đầu ra đúng ngôn ngữ | Trung bình | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 4 | Dashboard quản trị | Màn hình quản trị phục vụ theo dõi và quản lý hệ thống | Trung bình | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 5 | Đăng nhập hệ thống | Xây dựng màn hình login và kiểm soát truy cập cơ bản | Trung bình | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 6 | Phân quyền người dùng | Phân quyền truy cập theo vai trò sử dụng | Trung bình | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 7 | Tự động phát hiện ngôn ngữ đầu vào | Nhận diện ngôn ngữ người nói để chọn luồng dịch phù hợp | Phức tạp | 2 | 900.000 | 1.800.000 |
| 8 | Mở rộng hỗ trợ đa ngôn ngữ | Thiết kế luồng linh hoạt để mở rộng thêm ngôn ngữ dịch | Trung bình | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Tổng số công dự kiến |  |  |  |  |  | 14 MD |
| Tạm tính trước VAT |  |  |  |  |  | 9,500,000 VND |
| VAT (nếu áp dụng) |  |  |  |  |  | Chưa bao gồm |
| Tổng cộng thanh toán |  |  |  |  |  | 9,500,000 VND |

4. Chưa bao gồm

- Chi phí server production, hosting, domain, SSL.

- Chi phí API bên thứ ba nếu sử dụng dịch vụ trả phí.

- Mở rộng thêm nhiều ngôn ngữ phức tạp ngoài phạm vi đã chốt.

- Bảo trì dài hạn hoặc nâng cấp tính năng mới sau bàn giao.

5. Thanh toán

Tổng giá trị dự án sau điều chỉnh: 9.500.000 VNĐ

Khách hàng đã thanh toán: 2.500.000 VNĐ

Số tiền còn lại cần thanh toán: 7.000.000 VNĐ

Phương thức thanh toán phần còn lại đề xuất:

- Đợt 2: Thanh toán 2.500.000 VNĐ sau khi hoàn thiện và bàn giao bản chạy ổn định của chức năng dịch giọng nói thời gian thực cùng giao diện chính.

- Đợt 3: Thanh toán 2.000.000 VNĐ sau khi hoàn thiện các chức năng phát sinh gồm dashboard, login và phân quyền.

- Đợt 4: Thanh toán 2.500.000 VNĐ sau khi hoàn thiện chức năng tự động phát hiện ngôn ngữ đầu vào, mở rộng đa ngôn ngữ và bàn giao source code, hướng dẫn vận hành.

Ngày ...... tháng ...... năm ........

| ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG | ĐẠI DIỆN AIHOCLAPTRINH |
| --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |